Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**ПОДПРОГРАММА**

**"РАЗВИТИЕ КАМСКОГО ИННОВАЦИОННОГО**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА**

**НА 2015 - 2018 ГОДЫ"**

Список изменяющих документов

(введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E40BB8E6B798EC46EFB46652E289606A4AED2F5B4D2D9dCm3K) КМ РТ от 28.07.2015 N 549;

в ред. Постановлений КМ РТ от 16.10.2015 [N 770](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BD866C7BD3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D9C1dFmEK),

от 28.12.2015 [N 992](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BF876D76D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C6dFm2K), от 16.12.2016 [N 940](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BE8F6A77D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0DDC7dFmEK))

Паспорт Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Развитие Камского инновационного территориально-производственного кластера на 2015 - 2018 годы (далее - Подпрограмма) | | | | | | | | |
| Государственный заказчик - координатор Подпрограммы | Министерство экономики Республики Татарстан | | | | | | | | |
| Государственные заказчики Подпрограммы | Министерство экономики Республики Татарстан;  Министерство информатизации и связи Республики Татарстан;  Академия наук Республики Татарстан | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BF876D76D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C6dFm3K) КМ РТ от 28.12.2015 N 992) | | | | | | | | | |
| Основной разработчик Подпрограммы | Министерство экономики Республики Татарстан | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности Камского инновационного территориально-производственного кластера (далее - Кластер) до мирового уровня | | | | | | | | |
| Задачи Подпрограммы | 1. Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития Кластера.  2. Содействие развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров Кластера.  3. Содействие в продвижении проектов Кластера на российском и зарубежном рынках.  4. Развитие инфраструктуры (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной) Кластера | | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015 - 2018 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 545 346,25 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Республики Татарстан - 69 423,89 тыс. рублей, федерального бюджета - 429 882,19 тыс. рублей, внебюджетных источников - 46 040,17 тыс. рублей: | | | | | | | | |
| Год | Объем средств, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| из федерального бюджета [<\*>](#P9427) | | из бюджета Республики Татарстан [<\*>](#P9427) | | из внебюджетных источников [<\*>](#P9427) | | |
| 2015 | 212 812,25 | 158 632,69 | | 18 339,39 | | 35 840,17 | | |
| 2016 | 10 200,00 | 0 | | 0 | | 10 200,00 | | |
| 2017 | 161 292,00 | 135 743,50 | | 25 548,50 | | 0 | | |
| 2018 | 161 042,00 | 135 506,00 | | 25 536,00 | | 0 | | |
| Итого | 545 346,25 | 429 882,19 | | 69 423,89 | | 46 040,17 | | |
| Объем финансирования мероприятий по развитию Кластера в рамках государственных и муниципальных программ Республики Татарстан и иных направлений составляет 8 386 743,52 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Республики Татарстан - 5 204 225,59 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 597 609,74 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований - 1 584 908,19 тыс. рублей: | | | | | | | | |
| Год | Объем средств, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| из федерального бюджета [<\*>](#P9427) | | из бюджета Республики Татарстан [<\*>](#P9427) | | из внебюджетных источников [<\*>](#P9427) | | |
| 2015 | 6 804 330,82 | 1 597 609,74 | | 4 402 972,89 | | 803 748,19 | | |
| 2016 | 1 162 926,22 | 0 | | 683 513,22 | | 479 413,00 | | |
| 2017 | 419 486,48 | 0 | | 117 739,48 | | 301 747,00 | | |
| 2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Итого | 8 386 743,52 | 1 597 609,74 | | 5 204 225,59 | | 1 584 908,19 | | |
| --------------------------------  <\*> Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов и итогов конкурса Министерства экономического развития Российской Федерации по выделению субсидий на реализацию комплексных инвестиционных проектов на развитие инновационных территориальных кластеров | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BE8F6A77D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0DDC7dFmFK) КМ РТ от 16.12.2016 N 940) | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам | Наименование показателя | | | 2015 год | | 2016 год | | 2017  год | 2018 год |
| Численность работников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации Подпрограммы, человек | | | 150 | | 150 | | 150 | 150 |
| Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями Кластера либо одной или более организацией - участником Кластера совместно с иностранными организациями, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году, процентов) | | | 5 | | 5 | | 5 | 5 |
| Рост объема инвестиционных затрат организаций - участников Кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году, процентов) | | | 5 | | 5 | | 5 | 5 |
| Рост выработки на одного работника организаций - участника Кластера, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году, процентов) | | | 4 | | 5 | | 7 | 9 |
| Рост объема отгруженной организациями - участниками Кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году, процентов) | | | 4 | | 5 | | 7 | 9 |
| Рост совокупной выручки организаций - участников Кластера от продаж продукции на внешнем рынке, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году, процентов) | | | 4 | | 5 | | 7 | 9 |
| Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципальных образований, в границах которых расположен Кластер (по отношению к предыдущему году, процентов) | | | 3 | | 5 | | 5 | 6 |
| Рост количества запатентованных организациями - участниками Кластера результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом (по отношению к предыдущему году, процентов) | | | 4 | | 4 | | 5 | 6 |
| Численность работников организаций - участников Кластера, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом | | | 190 | | 25 | | 30 | 35 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BD866C7BD3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0DAC4dFm3K) КМ РТ от 16.10.2015 N 770) | | | | | | | | | |

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, проблемы,

на решение которых направлена Подпрограмма, пути их решения

Актуальной задачей социально-экономического развития Российской Федерации является мобилизация потенциала территорий для обеспечения стабильных темпов роста экономики в рамках инновационной, социально ориентированной модели развития. В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081C936ACDC64889C2E57337343B6D13626D59939F24C326967CF44E0A3D3F5dBmDK) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, в качестве одного из важнейших условий перехода к инновационному развитию рассматривается создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий.

Как показывает мировой опыт, именно кластеры становятся точками роста экономики. Сегодня в развитых странах в рамках кластеров формируется более 50 процентов экономики и более 40 процентов занятой рабочей силы. Именно в кластере создается коллективная модель производства инноваций, в результате чего ускоряется процесс разработки и внедрения нововведений.

На ближайшие 10 лет точкой роста экономики Татарстана определен Кластер, вошедший в 2012 году в перечень из 25 пилотных инновационных территориальных кластеров федерального значения.

Специализация Кластера - нефтепереработка, нефтехимия и автомобилестроение. Уже сегодня продукция предприятий Кластера широко представлена на российском и мировом рынках. Здесь производится около 42 процентов российских синтетических каучуков, 54 процента полимеров стирола, каждый третий российский грузовой автомобиль и каждая третья шина. Доля Кластера в валовом региональном продукте республики уже составляет свыше 25 процентов, на Кластер приходится около 40 процентов всех инвестиций в республике.

Конкурентные преимущества Кластера определяют его выгодное экономико-географическое положение, выстроенные кооперационные связи и высокая степень локализации его участников (все крупнейшие предприятия расположены в радиусе 30 километров). Инвестиционную привлекательность Кластера подтверждает тот факт, что здесь разместили бизнес известные мировые компании - "Даймлер", "Форд", "Роквул", "Камминз", "Цанрад Фабрик", "Кейс Нью Холланд", "Эр Ликид", "Шнайдер Электрик", "Митсубиши Фузо Трак энд Бус" и другие.

В Кластере сосредоточен мощный инновационный потенциал, определяющий указанную территорию в качестве точки роста не только Республики Татарстан, но и Российской Федерации в целом.

В целях реализации проектов и мероприятий Кластера с 2013 года в Республике Татарстан реализовывалась [Программа](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BC826F798EC46EFB46652E289606A4AED2F5B4D8DCdCm0K) поддержки Камского инновационного территориально-производственного кластера на период 2013 - 2016 годы (далее - Программа), утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.09.2013 N 624.

В ходе реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BC826F798EC46EFB46652E289606A4AED2F5B4D8DCdCm0K) в 2013 - 2014 годах из республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий развития Кластера, в том числе на развитие транспортной, социальной и инновационной инфраструктуры, было направлено более 9 млрд рублей.

Кроме того, в рамках проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации конкурсного отбора на реализацию совместных инновационных проектов предприятий Кластера, повышение производительности труда, подготовку и переподготовку кадров за последние два года было выделено почти 700 млн рублей, в том числе более 450 млн рублей из федерального бюджета.

Одним из направлений в рамках выделенных субсидий была поддержка совместных инновационных проектов предприятий Кластера.

Примером успешной кооперации вузов с промышленными предприятиями стала реализация резидентом "Сколково" - компанией "Эйдос-Робототехника" совместно с ПАО "КАМАЗ" и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева" проекта по созданию роботизированного комплекса нового поколения с дальнейшим внедрением в промышленные предприятия Кластера.

Суть создания нового продукта для нужд предприятий Кластера состоит в оказании услуг по внедрению и разработке робота третьего поколения (обладающего системой искусственного интеллекта) применительно к широкому спектру задач, существующих на промышленных производствах, таких как: закалка и наплавка металлов, оказание услуг по внедрению данного продукта на рынок, организация научно-технического сотрудничества участников внутри Кластера и с представителями иностранной компании IPG-Photonics.

Выполняемые разработки полностью отечественного производства и актуальны практически на всех предприятиях Кластера. Результатом реализации мероприятия стала роботизированная система технического зрения третьего поколения. ОАО "Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий "КАИ-Лазер" также разработана технология упрочнения и проведены тестовые испытания на штамповой оснастке ПАО "КАМАЗ" с положительными результатами. Разработано программное обеспечение робота третьего поколения. Система технического зрения была представлена на таких выставках, как "Открытые инновации - 2014", международный инвестиционный форум "Сочи-2014", открытие Германо-Российского института. По результатам выставок ряд промышленных предприятий заинтересовались данной системой.

На базе ПАО "Нижнекамскнефтехим" были реализованы мероприятия по разработке новых товарных видов полимерной продукции и технологии повышения эффективности производства мономеров. В рамках данного мероприятия в 2013 году выполнялись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке технологии получения нового полимерного материала (функционализированного дивинил-стирольного каучука), а также решались вопросы повышения эффективности производства изопрена (мономера для получения синтетических полиизопреновых каучуков) за счет внедрения новой перспективной технологии абсорбции формальдегида в вихревых аппаратах и сокращения выбросов углеводородов в окружающую среду. Данное мероприятие имеет высокую значимость для развития предприятий Кластера, поскольку в него входят ПАО "Нижнекамскнефтехим", заинтересованное в расширении ассортимента производимых им синтетических каучуков, а также потребители этих каучуков - ОАО "Нижнекамскшина" и ПАО "КАМАЗ". Проект позволит удовлетворить запросы не только отечественных потребителей синтетического каучука, но и мировых шинных компаний, поскольку эти каучуки обеспечивают изготовление ими протекторных резин с высокими эксплуатационными характеристиками. В рамках проекта выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и проведены опытно-промышленные испытания по получению функционализированного дивинил-стирольного синтетического каучука марок ДССК-2560Ф и ДССК-2560ФМ на заводе по производству синтетических каучуков ПАО "Нижнекамскнефтехим".

Кроме того, реализовывалось мероприятие "Разработка научных основ, исследование рынка, развитие перспектив производства транс-1,4-полиизопрена (синтетической гуттаперчи) в Российской Федерации и странах СНГ по методу, разработанному в Институте нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук". В рамках данного мероприятия были выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке технологии получения синтетической гуттаперчи - аналога натуральной гуттаперчи, определена реальная емкость рынка этого продукта в России и странах СНГ, наработаны укрупненные образцы нового продукта и проведены испытания их у потребителей, подтвердившие возможность использования ее в различных отраслях производства.

Разработка научных основ технологии получения синтетической гуттаперчи, которая в настоящее время в промышленных масштабах в России не производится, для последующего внедрения в производство позволит осуществить импортозамещение во многих важных отраслях и открыть новое важное направление экспорта.

Также в рамках выделенных субсидий был реализован проект по созданию семейства транспортных средств для пассажирских перевозок на электрическом ходу (электробус), который предусматривает разработку нового продукта - электробусов особо малого и большого классов, соответствующих перспективным международным требованиям по экологии, безопасности, энергоресурсосбережению. В реализации проекта участвовали предприятия кластера: ПАО "КАМАЗ", ООО "КОРА", ООО "Научно-производственное объединение "Ростар", а также ОАО "НЕФАЗ" (г. Нефтекамск), научно-исследовательский институт комбинированных электроустановок (г. Москва). Продукт имеет ряд преимуществ по сравнению с другими разработками подобного рода, в том числе по ресурсу накопителей энергии и возможности эксплуатации в климатических условиях с более широким диапазоном температурных колебаний за счет применения современных компонентов тягового электрооборудования, в т.ч. электропортального моста (со встроенными мотор-колесами) и литий-титанатных аккумуляторных батарей со сроком службы 10 лет. Предварительные расчеты эксплуатационных затрат показывают, что электробус почти в 2 раза экономичнее троллейбуса и в 5 - 6 раз экономичнее автобуса. За счет применения электрического привода полностью исключаются выбросы вредных веществ, что будет благотворно влиять на экологическую обстановку в регионе и в целом по стране. По состоянию работ на 31.01.2015 изготовлены электробусы-планеры большого и особо малого классов, ведутся работы по монтажу тягового электрооборудования на электробусы.

Еще одним важным для Кластера проектом было "Исследование сырьевой базы Ямало-Ненецкого автономного округа для реализации проекта строительства магистрального продуктопровода "Ямал - Поволжье" и обеспечение поставок сырья с территории Надым-Пур-Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа для предприятий Волжского нефтегазохимического комплекса". Целью настоящей работы являлось проведение исследования сырьевой базы Ямало-Ненецкого автономного округа для подтверждения наличия сырья и обеспечения загрузки магистрального продуктопровода "Ямал - Поволжье" мощностью до 8 млн т/год на уровне, обеспечивающем рентабельность проекта. В работе была дана оценка характеристики исходного сырья в разрезе различных объектов недропользователей, работающих в данном районе, а также выполнен прогноз теоретически возможного объема извлечения углеводородных компонентов из исходного сырья, их состава и технических характеристик. Произведена оценка объемов капитальных вложений в строительство установок доизвлечения углеводородных компонентов.

Результаты выполненной работы показали, что общая загрузка магистрального продуктопровода "Ямал - Поволжье" по оптимистическому сценарию составит 12,29 млн тонн легких углеводородов, что обеспечит сырьем предприятия Волжского нефтегазохимического комплекса. Реализация проекта строительства магистрального продуктопровода "Ямал - Поволжье" обеспечит рост объемов производства и экспортных продаж, увеличение числа рабочих мест и производительности не только на предприятиях - участниках Кластера, но и на предприятиях Республики Башкортостан, Самарской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, регионов, по территории которых будет проходить трасса продуктопровода, а также обеспечит дополнительный объем работ строительным и проектным организациям России, отечественным производителям строительных материалов. Таким образом, проект имеет выраженный внутри- и межрегиональный кластерный и синергетический эффект.

Благодаря выделенным субсидиям успешно реализовывается масштабная программа целевой подготовки кадров для предприятий Кластера в связи с применением данными предприятиями инновационных технологий в производстве. Так, с целью создания практикоориентированных образовательных программ по заказам резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" (далее - ОЭЗ "Алабуга") были разработаны 10 профессиональных стандартов предприятий, представляющих собой систему, соединяющую профессиональное образование и обучение с рынком труда. Таким образом, разработка профессиональных стандартов служит для формирования в Кластере "рынка квалификаций" (на котором "ценность" работника будет определяться его реальной квалификацией) и вытеснения существующего в настоящее время "рынка дипломов" (на котором ценность работника определяется дипломом о завершении курса обучения в учебном заведении). Это, в свою очередь, способствует сближению требований к работникам, предъявляемым работодателями, и содержанию программ профессионального образования и обучения, реализуемых в образовательных учреждениях Республики Татарстан.

Благодаря реализованной программе целевой подготовки кадров предприятий Кластера, в том числе осуществляющих деятельность на территории ОЭЗ "Алабуга", временные и финансовые затраты для резидентов на подготовку, переподготовку специалистов под уникальные потребности каждого из заводов - резидентов ОЭЗ "Алабуга" сократились на 82,7 процента и был эффективно решен вопрос по обеспечению резидентов рабочими кадрами, переподготовленными под специфику каждого из заводов (более 830 специалистов). Всего проведены подготовка и переподготовка более 2200 специалистов.

Также в рамках выделенных субсидий были проведены зарубежные и российские бизнес-миссии и различные выставочные мероприятия, по итогам которых подписан ряд документов:

соглашение о сотрудничестве между некоммерческим партнерством "Камский инновационный территориально-производственный кластер", Кластером малотоннажной нефтехимии Республики Башкортостан и Нефтехимическим территориальным кластером Республики Башкортостан;

договоры о поставках продукции между участниками Кластера и ОАО "АвтоВАЗ", а также ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ";

протокол с Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области о проведении совместных Дней поставщика и потребителя с целью продвижения продукции местных товаропроизводителей и налаживания межрегионального сотрудничества;

соглашение с Министерством инвестиционной политики Нижегородской области и Администрацией города Нижнего Новгорода о проведении по согласованию сторон на территории Республики Татарстан и/или Нижегородской области дня поставщика производителей нефтегазохимической отрасли;

трехсторонние соглашения о сотрудничестве между ПАО "КАМАЗ", некоммерческим партнерством "Камский инновационный территориально-производственный кластер" и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;

меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества между Камским инновационным территориально-производственным кластером и Генеральной Торговой палатой Гонконга и пр.

Вместе с тем, несмотря на положительные итоги реализации вышеназванной Программы, имеется ряд нерешенных проблем, связанных с:

обеспечением создания и развития объектов инфраструктуры Кластера, в том числе инновационной;

развитием кадрового потенциала инновационной деятельности;

развитием внешнеэкономической деятельности, включая привлечение прямых иностранных инвестиций, развитием кооперационных связей в сфере высоких технологий и инноваций;

популяризацией инновационной деятельности;

коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности, трансфера технологий, системы и механизмов защиты интеллектуальной собственности;

развитием системы финансирования инновационной деятельности на всех инвестиционных стадиях.

В целях дальнейшей консолидации усилий всех заинтересованных участников Кластера и решения вышеназванных проблем разработана настоящая Подпрограмма, направленная на реализацию комплексного инвестиционного проекта по развитию Кластера.

Участники Кластера (участники Подпрограммы)

Участниками Кластера являются:

1. Управляющие организации Кластера: Министерство экономики Республики Татарстан, Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию).

2. Органы власти: исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию).

3. Предприятия Кластера, принимающие участие по согласованию: ПАО "Нижнекамскнефтехим", нефтехимический комплекс ПАО "Татнефть", ПАО "КАМАЗ", АО "ТАНЕКО", АО "Аммоний", ОАО "ТАИФ-НК", АО "Химический завод им. Л.Я.Карпова", ООО "Научно-производственное объединение "Ростар", ООО "Кама Кристалл Технолоджи", ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим", ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", ООО "Центр Трансфера Технологий", ООО "Набережночелнинский литейно-механический завод "Магнолия", ЗАО "Камский завод "Автоагрегатцентр", ООО "Кориб", ЗАО "Татпроф", ООО "Производственное объединение "Начало", ООО "Новые литейные технологии", резиденты АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" (Управляющая компания ООО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга", ООО "Джошкуноз-Алабуга", ООО "Алабуга-Моторс", ЗАО "Мир Упаковки", ООО "Хаят Кимья", ЗАО "Аутоматив Гласс Альянс Рус", ООО "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно", ЗАО "Тракья Гласс Рус", ООО "Армстронг Билдинг Продактс", ООО "Хухтамаки Фудсервис Алабуга", ООО "Алабуга-Волокно", ООО "НЦК-Алабуга", ООО "Форд Соллерс Елабуга", АО "Интерскол-Алабуга", ООО "Амитек", ООО "Дизайн-Рус", ООО "Татпластик", ООО "3М Волга"), ООО "Эйдос-Медицина", ООО "Интеллос", ООО "КАМАТЕК", ООО "Татнефть-Пресскомпозит", ОАО "Связьинвестнефтехим", ООО "КамЭнергоРемонт", ООО "Эйдос-Роботехника", ООО "Транссервис-ЛТД", ОАО "РИАТ", ООО "Мефро уилз Руссиа Завод Заинск", ООО "Форд Соллерс Холдинг", ООО "РЕМДИЗЕЛЬ", ООО "Производственное объединение "Елабужский автомобильный завод", ЗАО "Астейс", ООО "ЦФ КАМА", ЗАО "КАММИНЗ КАМА", ООО "Кнорр-Бремзе КАМА", ОАО "Агентство по привлечению инвестиций г. Набережные Челны", ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие - Инжиниринг", ООО "Лаборатория систем управления и интегрированных информационных технологий", ООО "Автопромышленный холдинг "Штурман КРЕДО+", ООО "ТехноТрейд", государственный некоммерческий фонд "Центр производственной субконтрактации Республики Татарстан", ООО "Алюминиевые продукты "Татпроф", ООО "Риэль Инжиниринг", ООО "СПРУТ-Технология", ООО "ДубльГис - Набережные Челны", ООО "ТТК Волга", ЗАО "Полиматиз", ОАО "Татэлектромаш", ЗАО "Химтраст", ООО "Завод полимерных материалов "БАКЕЛИТ", ЗАО "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова", группа компаний "Хитон-пласт", ООО "Автотехник", ООО "Специальные трансмиссии", ООО "Завод Машдеталь", ООО "НПФ Универсал Кардан Деталь", ООО "КОРА", ООО "ТИССАН", ООО "Проектно-производственная фирма "Автодизайн", ООО "РАБИКА-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ", ООО "Гранд-НЧ", ООО "АрСиЭр", ООО "Дамин", ИП Осенков, ООО "Вектор", ООО "ПКФ "Автокомпоненты-Трейд", ООО "Завод Профтермо", ООО "Строительные подъемные машины", ООО "Камский завод тормозной аппаратуры и агрегатов", ООО "Новые Технологии", ООО "Техпром+", ООО "Пласт-Стройкомплект", ООО "Челнинский Метизный Завод "КАТТЕР", ООО "ДАХАН-РУС", ООО "Производственно-промышленная компания "СпецПромАгрегат", ООО "ПФ Автотехпласт", ООО "Биформ", ООО Научно-производственная фирма "Кондиционер", ООО "Грандис Моторс", ООО "Атон Импульс", ООО "Термокам", ООО "Тепловые системы", ООО "СтартПласт", ООО "Тяговые механизмы", ООО "Малое и мобильное", ООО "Камский Ремонтный Центр", ООО "ПФ Камтехлин", ООО "БЛИК", ООО "Технический сервисный центр "Техно-Трейд", ООО "Торговый дом "ОКА", ООО "КАМКРАНМАШ", ООО "Гидромаркет", ООО "Инженерно-производственная фирма "КРАСТ", ООО "АвтоСтар", ООО "АВТО-ЖГУТКОМПЛЕКТ", ЗАО "КАМЭК", ООО "Авторитм", ООО "Мирас", ООО "Алтиком Торгово-Промышленная Компания", ООО "ОЛЕОКАМ", ООО "Завод Аккор", ООО "КАММАШ", ООО "Камская кузница", ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Пчелопром", ООО "Производственно-коммерческая фирма "РОСТ", ЗАО "Седан", ООО "Производственно-коммерческая фирма "Технодеталь", ООО "Магнат", ООО "Научно-производственное предприятие "Механика", ООО "Энерготехпромсервис"; ООО "АВТОЛИТ", ООО "Автостремянка.ру", ООО "Альметьевский машиностроительный завод", ООО "Лениногорский механический завод", ООО "ТИС", ООО "Магнолия-С", ООО "КонтурКабель", ООО "Торгово-финансовая компания "Толедо", ООО "Прайм-пласт", ООО "ЭКО Полимер-Сервис", ООО "Теплолюкс-Нижнекамск", ООО "ТатТехГруп", ООО "Завод Эластик", ООО "Кампласт", ООО "Инновационно-производственная компания "КамПласт", ООО "АМК-Композит", ООО "Завод Камские трубы", ООО "Агропласт", ООО "ИнТехПласт", ООО "ПолимерХимПром", ООО "Полимер-Хим НК", ООО "Производственное объединение "ПластиК", ООО "Завод Полимеркварц", ООО "Управляющая компания "Индустриальная земля", ООО "ТехноКам", ИП Новицкий Д.В., ООО "Камский завод полимерных материалов", ООО "РЕЛИЗ", ООО "Тритон М", ООО "ТатхимПласт", ООО "Эритренъ", ООО "Сабур", ООО "Луч", ООО "ЭЛЬПАК", ООО "Торгово-производственная компания "Директория", ООО "Автопласт", ООО "Гамма-пласт", ООО "Политруб", ООО "Р-Пластик", ООО "СафПласт", ЗАО "Производственная компания "Технотрон", ОАО "Казанский медико-инструментальный завод", ООО "Диалинг-Маркет", ООО "Техстрой", ООО "КазаньГидроПласт", ООО "Производственная компания "Трубопласт", ООО "Полимерные изделия", ООО "ПОЛИПАК", ООО "Тех-Мастер", ООО "Торговая компания "КамПолиБэг", АО "КВАРТ", ООО "АНСАН-Алабуга", ООО "Алабуга Пластик", ЗАО "Протон", ООО "Лин Вектор", ООО "РариТЭК", ООО "Республиканский Интеграционный Центр Компетенции и Инновации", ООО "Зайнефтепереработка", "ООО "Гефест", ООО Завод точного литья "Термолит", ООО "Огниво", Ассоциация "Машиностроительный кластер Республики Татарстан", ООО "Завод механических трансмиссий", ООО "УК "КОМ", ООО "Айтирус", ООО "ПРЕТТЛЬ-НК", ООО ПКФ "Инстромет", Торгово-промышленная палата Республики Татарстан, Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны и региона "Закамье", АО "Набережночелнинский крановый завод", ООО "КамВент-ПРО", ООО "Автокомпания", ООО "Производственно-коммерческая фирма "Автомобильная техническая компания", ООО "Автоцветлит", ООО "Производственная фирма "Кастинг", ООО "КОМБАТ", ООО "Торговый дом "Набережночелнинский машиностроительный завод", ООО "Росла", ООО "Техпром маш", ООО "Производственное предприятие "Челны Агрегат", АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ", ООО "АвтоЗапчасть КАМАЗ", ООО "Автомастер", ООО "Рифек", ООО "Научно-производственный центр технологий термической обработки", ООО "Центр маркетинговых исследований".

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BE8F6A77D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0DDC0dFmEK) КМ РТ от 16.12.2016 N 940)

4. Научно-исследовательские и научно-образовательные учреждения Кластера, принимающие участие по согласованию:

Казанский (Приволжский) федеральный университет, в том числе его филиалы: Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета, Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета;

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева, в том числе его филиалы: Елабужский филиал Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева, Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева;

Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева;

Казанский национальный исследовательский технологический университет, в том числе его филиал - Нижнекамский химико-технологический институт;

Академия наук Республики Татарстан;

негосударственное образовательное учреждение "Региональный институт передовых технологий и бизнеса";

федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет";

ОАО "Казанский химический научно-исследовательский институт";

государственное автономное учреждение "Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан";

федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан";

государственное унитарное предприятие Республики Татарстан "Татарстанский центр научно-технической информации";

фонд региональных инновационных проектов Ассоциации инновационных регионов России;

федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Казанский научный центр Российской академии наук".

5. Инфраструктурные организации Кластера, принимающие участие по согласованию:

ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк Камские Поляны", научно-производственное некоммерческое партнерство "Технопарк Прикамья", государственное автономное учреждение "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", государственное автономное учреждение "Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк" (г. Набережные Челны) и его резиденты [<\*>](#P9548), ООО "Индустриальный парк "Челны" и его резиденты [<\*>](#P9548), ООО "Управляющая компания "Промышленный парк "Развитие" и его резиденты [<\*>](#P9548), ООО "Ресурсный центр - Алабуга", ООО "Камский индустриальный парк "Мастер" и его резиденты [<\*>](#P9548), автономная некоммерческая организация "Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства", АО "Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники", АО "Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий", ОАО "Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий "КАИ-Лазер", автономная некоммерческая организация "Центр поддержки программ развития Казанского федерального университета", АО "Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий", автономная некоммерческая организация "Институт системного развития.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BF876D76D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C5dFm4K) КМ РТ от 28.12.2015 N 992)

--------------------------------

<\*> В соответствии с отраслевой специализацией Кластера и территориальным признаком.

Характеристика Кластера

Камский инновационный территориально-производственный кластер Республики Татарстан расположен в северо-восточной части Республики Татарстан по обоим берегам р. Камы, включает городской округ "город Набережные Челны" и пять муниципальных районов: Елабужский, Заинский, Менделеевский, Нижнекамский и Тукаевский.

В 2014 году объем отгруженной участниками Кластера продукции составил 697,2 млрд рублей, объем инвестиций в основной капитал - 207,5 млрд рублей, валовый территориальный продукт (в действующих ценах) - 409,8 млрд рублей.

Ключевые инвестиционные проекты Кластера характеризуются своей уникальностью и высоким уровнем создания добавленной стоимости.

Единственный в Европе проект строительства инновационного комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "ТАНЕКО" позволит обеспечить беспрецедентную глубину переработки нефти - 97,9 процента. В 2013 году на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО "ТАНЕКО" переработано 7,5 млн тонн нефти. Глубина переработки нефти доведена до 73 процентов и выход светлых нефтепродуктов до 50 процентов. На комбинированной установке гидрокрекинга АО "ТАНЕКО" приступили к пусконаладочным испытаниям на установке производства водорода. В настоящее время установка выведена в режим комплексного опробования. Чистота конечного продукта составила 99,9 процента. Проектная мощность установки по сырью составляет 100 тыс. тонн в год. В перспективе в АО "ТАНЕКО" планируется перерабатывать до 14 млн тонн нефти в год, что позволит довести ее переработку в республике до 21 - 22 млн тонн.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BD866C7BD3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0DAC4dFmFK) КМ РТ от 16.10.2015 N 770)

ПАО "Нижнекамскнефтехим" приступило к реализации проекта строительства нового комплекса по производству этилена 1 млн тонн, полиэтилена 600 тыс. тонн и полипропилена 370 тыс. тонн в год.

Начато строительство крупнейшего в России и странах СНГ завода по производству и переработке углеродного волокна, не уступающего европейским аналогам (мощность 1-й линии - 1,5 тыс. тонн волокон в год). Реализация проекта позволит существенно увеличить долю отечественных композитных материалов на мировом рынке, а завод компании "Алабуга-Волокно" станет первым в России крупным производством углеродного волокна для потребителей из гражданских секторов экономики.

В апреле 2013 года на ПАО "Нижнекамскнефтехим" введен в эксплуатацию завод по производству АБС-пластиков (сополимеров акрилонитрила, бутадиена и стирола) мощностью 60 тыс. тонн в год.

Также завершаются строительно-монтажные работы по наращиванию мощностей по производству синтетических каучуков: бутиловых (БК), галобутиловых (ГБК - хлор- и бромбутиловых), изопреновых (СКИ), бутадиеновых (СКД-Н) и этилен-пропиленовых (СКЭПТ). Общая мощность производства БК и ГБК составит 200 тыс. тонн в год (существующая мощность - 130 тыс. тонн в год), СКИ - 280 тыс. тонн в год (существующая - 210 тыс. тонн в год), СКД-Н - 150 тыс. тонн в год (существующая - 110 тыс. тонн в год), СКЭПТ - 20 тыс. тонн в год (существующая - 12 тыс. тонн в год).

Кроме того, введена в эксплуатацию и новая линия выделения и сушки полибутадиенового каучука на литиевом катализаторе (СКД-Л) на заводе синтетических каучуков, произведено 640 тыс. тонн синтетических каучуков. Кроме увеличения объемов производства, существенно расширена номенклатура выпускаемых каучуков. Компания стала комплексным поставщиком полимеров и обеспечила 23 процента потребности российского рынка полиэтилена высокой плотности, 24 процента полипропилена и более половины отечественного рынка полистирола.

В 2013 году ОАО "ТАИФ-НК" начато строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков с глубиной переработки сырья до 97,9 процента (далее - КГПТО), после ввода которого Россия получит эффективное нефтеперерабатывающее производство мирового стандарта качества. Масштабный, капиталоемкий и имеющий важнейшее стратегическое значение проект, основная цель которого - исключение производства топочного высокосернистого мазута с ростом выпуска светлых высоколиквидных нефтепродуктов, соответствующих мировым и европейским требованиям качества. Проект КГПТО изначально инновационный - установки гидроконверсии гудрона будут построены по технологии "Veba Combi Cracking". Это высокотехнологичная разработка инжиниринговой компании "KelloggBrownandRoot" (США). С пуском комплекса глубина переработки нефти возрастет до уровня не ниже 95 процентов, переработка нефти станет практически безотходной.

ОАО "ТАИФ-НК" приступило к производству дизельного топлива стандарта "ЕВРО-5".

Весь выпускаемый перечень продукции комплекса будет обладать улучшенными экологическими характеристиками: пониженным содержанием серы (в нефти и дизельном топливе - не более 10 ppm), ароматических и легколетучих углеводородов. Это высококачественные нефтепродукты, которые смогут обеспечить потребности химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации, а также будут реализовываться в экспортном направлении.

На ПАО "КАМАЗ" решаются задачи инновационного развития: идет активное освоение самых современных технологий проектирования, создается новое поколение автомобилей "КАМАЗ", выполняются передовые разработки по государственному заказу. К 2020 году на предприятии будут производить автомобили совершенно нового модельного ряда, новых потребительских характеристик. В перспективе - модернизация полностью механообрабатывающего производства, штампосварного производства, строительство нового завода по штамповке лицевых деталей кабины и сварке кабины, окраске кабины.

В 2015 году начнет свою работу комплекс "Аммоний" по углубленной переработке газа, производству метанола, аммиака и гранулированного карбамида. Это первый подобный проект в азотной промышленности России.

Еще одним приоритетным проектом кластера является создание ОАО "Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий "КАИ-Лазер", на реализацию которого было привлечено инвестиций в объеме 440 млн рублей (60 процентов - из федерального бюджета, 40 процентов - из бюджета Республики Татарстан). На площади 1000 кв. метров представлены новейшие лазерные технологии и оборудование. Центр оказывает поддержку производственным предприятиям малого и среднего предпринимательства путем внедрения современных лазерных технологий (сварки, резки, маркировки, упрочнения, наплавки, фрезеровки) в технологические производственные комплексы предприятий малого и среднего предпринимательства.

На территории Кластера функционирует мощный научно-образовательный комплекс, который обеспечивает промышленность Кластера не только квалифицированными кадрами, но и передовыми инновационными разработками в области химии и нефтехимии, машиностроения.

Здесь осуществляют деятельность крупнейшие университеты России - Казанский (Приволжский) федеральный университет, два национальных исследовательских - Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева, которые через инновационную инфраструктуру эффективно осуществляют трансфер технологий в промышленное производство (в настоящее время реализуются более 100 совместных проектов предприятий и вузов - участников Кластера). Активно работают Казанский научный центр Российской академии наук, Академия наук Республики Татарстан, учреждения высшего профессионального образования, отраслевые научно-исследовательские институты. Среди основных направлений фундаментальных исследований - теория и методы извлечения нефти, органическая и физическая химия, разработка технологии композиционных материалов, различные области современной механики, математики и др.

Так, открылся новый инжиниринговый центр Казанского федерального университета в г. Набережные Челны, объединивший в себе 29 лабораторий, призванный проводить целевую подготовку специалистов в первую очередь для автомобильной промышленности. Здесь же проводятся различные прикладные исследования по заказу предприятий. Лаборатории оборудованы при участии самих предприятий, для которых здесь готовятся специалисты.

Центр коллективного пользования, созданный на базе Казанского национального исследовательского технологического университета, выполняет заказы в сфере химической и нефтехимической промышленности, автомобилестроения, по фундаментальным исследованиям, поисковым и прикладным разработкам. Производственная деятельность института осуществляется посредством заключения хозяйственных договоров и договоров на оказание услуг с предприятиями нефтехимического комплекса. Заказчиками и потребителями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ являются ПАО "Нижнекамскнефтехим", нефтехимический комплекс ПАО "Татнефть", ПАО "КАМАЗ", ОАО "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод", АО "ТАНЕКО".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BD866C7BD3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0DAC4dFmFK) КМ РТ от 16.10.2015 N 770)

Большое внимание на территории уделяется созданию необходимой для развития малого и среднего бизнеса инфраструктуры. Созданы и успешно функционируют ООО "Камский индустриальный парк "Мастер", ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк Камские Поляны" и IT-парк в г. Набережные Челны.

ООО "Камский индустриальный парк "Мастер" выступает связующим звеном для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, осуществляющих свои проекты в первую очередь в области реального производства. На территории индустриального парка площадью более 643 тыс. кв. метров работают 240 предприятий с совокупной выручкой более 25 млрд рублей. К 2017 году планируется увеличение площади парка до 1 млн кв. метров.

ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк Камские Поляны" занимается созданием сети высокотехнологичных производств по переработке полимеров как элемента национальной инновационной системы для эффективного функционирования малого и среднего бизнеса.

Кроме того, открыта вторая площадка IT-парка в г. Набережные Челны площадью в 23,3 тыс. кв. метров, которая специализируется на IT-разработках в области машиностроения. В структуру IT-парка в г. Набережные Челны вошли Инновационный центр с бизнес-инкубатором, Центр перспективных разработок, бизнес-центр и другие. Инвестиции в проект составили 1,38 млрд рублей. К моменту официального открытия IT-парка в г. Набережные Челны статус резидентов получили уже 22 компании. Кроме того, здесь разместились пять сервис-резидентов и 20 резидентов бизнес-инкубатора.

На территории Кластера располагается ОАО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга", обеспечивающее более 70 процентов производства всех особых экономических зон Российской Федерации. К 2020 году планируется привлечь до 60 компаний-резидентов с объемом инвестиций более 6 млрд долларов США.

II. Цель, задачи, описание основных мероприятий

Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Настоящая Подпрограмма направлена на создание условий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности Кластера до мирового уровня.

В рамках Подпрограммы будет реализовываться комплексный инвестиционный проект по развитию Кластера, включающий в себя мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1. Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития Кластера.

2. Содействие развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров Кластера.

3. Содействие в продвижении проектов Кластера на российском и зарубежном рынках.

4. Развитие инфраструктуры (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной) Кластера.

Характеристика основных мероприятий

В целях обеспечения комплексности развития Республики Татарстан ряд мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках действующих государственных и муниципальных программ Республики Татарстан и иных направлений.

В рамках Подпрограммы предполагается выделение субсидий участникам Кластера на реализацию мероприятий Подпрограммы по итогам конкурсного отбора, порядок проведения которого утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

В рамках осуществления методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития Кластера предполагается реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности специализированной организации Кластера, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера - ассоциации "Некоммерческое Партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (далее - Партнерство). В рамках данного мероприятия предполагается выделение в соответствии с законодательством субсидий Партнерству, включающих в себя субсидирование части затрат на материальное поощрение и оплату труда работников Партнерства, на обеспечение связи, на приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного и лабораторного оборудования, на оплату коммунальных услуг и аренду помещений, а также на оплату услуг сторонних организаций и иные расходы в соответствии с основными направлениями деятельности Партнерства.

Кроме того, в целях стимулирования процессов кластеризации в сфере предпринимательства, формирования кластеров предприятий малого и среднего бизнеса, подготовки и реализации совместных кластерных инициатив и проектов будет продолжена поддержка Камского центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства (в рамках Подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы" настоящей Государственной программы).

Также Министерством экономики Республики Татарстан и Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан будет продолжена консультационная помощь организациям - участникам Кластера по содействию в привлечении на территорию Кластера инвестиций, в том числе и иностранных.

В целях содействия развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров предполагается реализация мероприятий, направленных на осуществление подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки работников предприятий - участников Кластера, в том числе с учетом внедрения системы дуальной подготовки кадров для предприятий Кластера, разработку и внедрение профессиональных стандартов, а также дальнейшее создание и развитие ресурсных центров, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения предприятий и организаций высококвалифицированными кадрами (в том числе в рамках Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646B8856A75D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C6dFm5K) "Развитие образования Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" и [Стратегии](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A714FB9836F798EC46EFB46652E289606A4AED2F5B4D3DDdCm6K) развития образования в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы "Килэчэк" - "Будущее").

В рамках содействия в продвижении проектов Кластера на российском и зарубежном рынках планируется реализация мероприятий, направленных на организацию российских и зарубежных бизнес-миссий, поиск новых рынков сбыта производимой в Кластере продукции, а также поддержку внешнеэкономической деятельности, включая привлечение прямых иностранных инвестиций, развитие кооперационных связей в сфере высоких технологий и инноваций между предприятиями и организациями Кластера, коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, трансфера технологий, системы и механизмов защиты интеллектуальной собственности (в том числе в рамках Долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7044B48F62798EC46EFB46652E289606A4AED2F5B4D0D9dCm5K) "Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2013 - 2020 годы").

В частности, будут осуществляться мероприятия по организации выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций - участников Кластера, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом. Кроме того, в целях поддержки внешнеэкономической деятельности республиканских малых и средних предприятий-экспортеров будет продолжена работа Центра поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, направленная на консультацию предпринимателей по вопросам экспорта, обучение предпринимателей по тематике внешнеэкономической деятельности, организацию их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях в регионах Российской Федерации, странах дальнего и ближнего зарубежья, организацию деловых бизнес-миссий, подготовку обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом и содействие в организации маркетинговых исследований и другие.

Также будут реализовываться мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры Кластера, в том числе:

образовательной (в том числе в рамках Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646B8856A75D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C6dFm5K) "Развитие образования Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", [Стратегии](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A714FB9836F798EC46EFB46652E289606A4AED2F5B4D3DDdCm6K) развития образования в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы "Килэчэк" - "Будущее");

инновационной (в том числе в части создания и развития региональных центров инжиниринга, центров прототипирования и центров молодежного творчества);

транспортной, энергетической и инженерной (в том числе в рамках реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646B8806975D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D3DDC6dFmEK) "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", ежегодных программ дорожных работ на дорогах общего пользования Республики Татарстан, Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BE826B74D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C5dFm0K) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646B5876271D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C6dFm1K) "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" и пр.);

экологической (в том числе в рамках Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C6dFmEK) "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы");

социальной (в том числе в рамках Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB87697AD3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C6dFm1K) "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646B8836D73D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C6dFm2K) "Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646B8816273D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C6dFm7K) "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" и пр.).

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BE8F6A77D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0DDCFdFm6K) КМ РТ от 16.12.2016 N 940)

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 545 346,25 тыс. рублей [<\*>](#P9681), в том числе средства бюджета Республики Татарстан - 69 423,89 тыс. рублей [<\*>](#P9681), федерального бюджета - 429 882,19 тыс. рублей [<\*>](#P9681), из внебюджетных источников - 46 040,17 тыс. рублей [<\*>](#P9681).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем средств, тыс. рублей | | | |
| всего | в том числе | | |
| из федерального бюджета [<\*>](#P9681) | из бюджета Республики Татарстан [<\*>](#P9681) | из внебюджетных источников [<\*>](#P9681) |
| 2015 | 212 812,25 | 158 632,69 | 18 339,39 | 35 840,17 |
| 2016 | 10 200,00 | 0 | 0 | 10 200,00 |
| 2017 | 161 292,00 | 135 743,50 | 25 548,50 | 0 |
| 2018 | 161 042,00 | 135 506,00 | 25 536,00 | 0 |
| Итого | 545 346,25 | 429 882,19 | 69 423,89 | 46 040,17 |

Объем финансирования мероприятий по развитию Кластера в рамках государственных и муниципальных программ Республики Татарстан и иных направлений составляет 8 386 743,52 тыс. рублей [<\*>](#P9681), в том числе средства бюджета Республики Татарстан - 5 204 225,59 тыс. рублей [<\*>](#P9681), федерального бюджета - 1 597 609,74 тыс. рублей [<\*>](#P9681), бюджетов муниципальных образований - 1 584 908,19 тыс. рублей [<\*>](#P9681).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем средств, тыс. рублей | | | |
| всего | в том числе | | |
| из федерального бюджета [<\*>](#P9681) | из бюджета Республики Татарстан [<\*>](#P9681) | планируемых к привлечению из бюджетов муниципальных образований [<\*>](#P9681) |
| 2015 | 6 804 330,82 | 1 597 609,74 | 4 402 972,89 | 803 748,19 |
| 2016 | 1 162 926,22 | 0 | 683 513,22 | 479 413,00 |
| 2017 | 419 486,48 | 0 | 117 739,48 | 301 747,00 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 8 386 743,52 | 1 597 609,74 | 5 204 225,59 | 1 584 908,19 |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов и итогов конкурса Министерства экономического развития Российской Федерации по выделению субсидий на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров. Подробное описание мероприятий Подпрограммы с указанием источников и объемов финансирования приведено в [приложении N 2](#P13526) к Подпрограмме.

IV. Механизм реализации Подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BF876D76D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0D8C5dFm5K) КМ РТ от 28.12.2015 N 992)

Ключевым принципом организации управления Подпрограммой является соблюдение и взаимосвязь интересов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участников Кластера.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Министерство экономики Республики Татарстан - государственный заказчик - координатор Подпрограммы.

Министерство экономики Республики Татарстан является уполномоченным органом по осуществлению взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти - главным распорядителем средств федерального бюджета в части подготовки заявки на получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой.

Государственный заказчик-координатор:

осуществляет взаимодействие с ответственными соисполнителями, организует координацию и контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы;

осуществляет подготовку и уточнение перечня мероприятий Подпрограммы, целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы, затрат по мероприятиям и состава ее исполнителей;

проводит анализ проблем, возникающих при реализации Подпрограммы;

проводит анализ успешности реализации мероприятий с последующим принятием решения о целесообразности их повторения и тиражирования результатов;

организует ведение и проводит анализ статистической и аналитической информации о ходе реализации Подпрограммы по перечню целевых индикаторов Подпрограммы, а также анализирует причины расхождения фактических значений индикаторов с плановыми;

осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы в части мониторинга исполнения показателей Программы и мероприятий, связанных с выделением субсидий.

Исполнительные органы государственной власти и организации, участвующие в реализации Подпрограммы, представляют в Министерство экономики Республики Татарстан:

информацию о ее выполнении ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

отчет по форме, утверждаемой Министерством экономики Республики Татарстан, ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Министерство экономики Республики Татарстан ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует сводную аналитическую информацию о ходе реализации Подпрограммы по установленной форме.

Состав и сроки представления отчетности предприятиями-участниками Кластера, являющимися получателями субсидий в рамках Подпрограммы, устанавливаются порядком, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Татарстан.

[V](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BD866C7BD3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0DBC7dFmEK). Оценка социально-экономической

эффективности Подпрограммы

Успешная реализация комплексного инвестиционного проекта по развитию Кластера в рамках Подпрограммы будет способствовать:

увеличению внутреннего территориального продукта Кластера;

росту уровня доходов населения, работающего на предприятиях Кластера;

развитию системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации в рамках обучающих программ, в том числе и за рубежом, кадров, занятых на предприятиях Кластера;

обновлению технологической и продуктовой ориентации производства;

развитию научных исследований и инновационной деятельности в регионе;

уменьшению издержек на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в результате отраслевой кооперации;

наращиванию исследовательской базы;

наиболее быстрому освоению новейших видов техники и технологии производства с последующим выходом на новые рынки;

повышению инвестиционной привлекательности региона;

увеличению на предприятиях республики доли продукции, производимой с высокой добавленной стоимостью;

созданию условий, которые позволят повысить конкурентоспособность Кластера на мировом уровне.

Приложение N 1

к Подпрограмме "Развитие Камского

инновационного

территориально-производственного

кластера на 2015 - 2018 годы"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО**

**РАЗВИТИЮ КАМСКОГО ИННОВАЦИОННОГО**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В РАМКАХ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ИНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ**

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BD866C7BD3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0DBC7dFmFK) КМ РТ от 16.10.2015 N 770)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта, мероприятия | Нормативный правовой акт, по которому определено финансирование | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | | | | 2016 год | | | | | 2017 год | | | | | 2018 год | | | | |
| всего | бюджет Республики Татарстан | федеральный бюджет [<\*>](#P13510) | Фонд содействия реформированию ЖКХ [<\*>](#P13510) | бюджет муниципального образования [<\*>](#P13510) | всего | бюджет Республики Татарстан | федеральный бюджет [<\*>](#P13510) | Фонд содействия реформированию ЖКХ [<\*>](#P13510) | бюджет муниципального образования [<\*>](#P13510) | всего | бюджет Республики Татарстан | федеральный бюджет [<\*>](#P13510) | Фонд содействия реформированию ЖКХ [<\*>](#P13510) | бюджет муниципального образования [<\*>](#P13510) | всего | бюджет Республики Татарстан | федеральный бюджет [<\*>](#P13510) | Фонд содействия реформированию ЖКХ [<\*>](#P13510) | бюджет муниципального образования [<\*>](#P13510) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | ИТОГО | | 6 804 330,819 | 4 402 972,889 | 1 597 609,740 | 0,000 | 803 748,190 | 1 162 926,220 | 683 513,220 | 0,000 | 0,000 | 479 413,000 | 419 486,480 | 117 739,480 | 0,000 | 0,000 | 301 747,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации, в том числе в форме стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций - участников Кластера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО | | 516 895,500 | 152 686,590 | 364 208,910 | 0,000 | 0,000 | 116 901,080 | 116 901,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63 074,880 | 117 739,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Организация опережающего профессионального обучения работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами, и работников организаций, находящихся под риском увольнения | Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 [N 553](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646B8806374D3CE66A24A6729d2m7K) "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", от 18.03.2015 [N 162](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E4EB48462798EC46EFB4665d2mEK) "Об утверждении государственной программы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2015 год" | 433 181,10 | 68 972,19 | 364 208,91 |  |  | 32 519,88 | 32 519,88 |  |  |  | 32 519,88 | 32 519,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646B8806374D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 N 553 "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" | 30 355,00 | 30 355,00 |  |  |  | 30 355,00 | 30 355,00 |  |  |  | 30 555,00 | 30 555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оказание консультационной, информационной и правовой поддержки участникам Кластера | [Закон](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BF876A71D3CE66A24A6729d2m7K) Республики Татарстан от 27 ноября 2014 года N 107-ЗРТ "О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями от 20.02.2015 N 6-ЗРТ), Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 N 823 "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" | 53 359,40 | 53 359,40 |  |  |  | 54 026,20 | 54 026,20 |  |  |  | 54 664,60 | 54 664,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций - участников Кластера, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО | | 22 711,700 | 22 711,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Ежегодный инвестиционный форум "AIM-2015" | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.03.2015 N 429-р | 22 711,70 | 22 711,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие на территории, на которой расположен Кластер, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО | | 1 687 313,670 | 972 811,270 | 568 955,400 | 0,000 | 145 547,000 | 40 400,000 | 0,000 | 0,000 |  | 40 400,000 | 34 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| городской округ "город Набережные Челны" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт внутриквартальных дорог | [Решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BE846874D3CE66A24A6729d2m7K) Городского Совета муниципального образования города Набережные Челны от 09.12.2014 N 35/5 "О бюджете муниципального образования город Набережные Челны на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" | 5 000,00 |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реализация муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298), [решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BE846874D3CE66A24A6729d2m7K) Городского Совета муниципального образования города Набережные Челны от 09.12.2014 N 35/5 "О бюджете муниципального образования город Набережные Челны на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" | 29 400,00 |  |  |  | 29 400,00 | 29 400,00 |  |  |  | 29 400,00 | 29 400,00 |  |  |  | 29 400,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приведение в нормативное состояние проспекта Сююмбике и проспекта Дружбы народов (участок от улицы Машиностроителей до проспекта Сююмбике) | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 568 955,40 |  | 568 955,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Восстановление объектов уличного освещения в г. Набережные Челны | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2014 N 2435-р | 4 993,00 | 4 993,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елабужский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 45 004,40 | 45 004,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений регионального значения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 53 757,00 | 53 757,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Реализация муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 17 300,00 |  |  |  | 17 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Восстановление объектов уличного освещения в Елабужском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2014 N 2435-р | 5 001,70 | 5 001,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнекамский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298), [решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7F40BB8562798EC46EFB4665d2mEK) Совета г. Нижнекамска от 18.12.2013 N 26 | 73 585,89 | 67 585,89 |  |  | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений регионального значения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 75 348,00 | 75 348,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Реализация муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 30 800,00 |  |  |  | 30 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Строительство сквера им. Г.Тукая | [Решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BE8569798EC46EFB4665d2mEK) сессии Нижнекамского муниципального района от 18.12.2014 N 32 | 20 312,00 |  |  |  | 20 312,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Строительство сквера в районе кольца "проспект Мира - проспект Вахитова" | [Решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BE8569798EC46EFB4665d2mEK) сессии Нижнекамского муниципального района от 18.12.2014 N 32 | 3 135,00 |  |  |  | 3 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Восстановление объектов уличного освещения в Нижнекамском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2014 N 2435-р | 5 005,00 | 5 005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тукаевский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.15 | Реконструкция автодороги Набережные Челны - Сарманово, участок 6,5 - 13 км | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 316 000,00 | 316 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений регионального значения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 92 198,00 | 92 198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Реализация муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 13 000,00 |  |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Восстановление объектов уличного освещения в Тукаевском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2014 N 2435-р | 4 995,00 | 4 995,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.20 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 48 436,08 | 48 436,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений регионального значения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 82 877,00 | 82 877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Реализация муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Восстановление объектов уличного освещения в Заинском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2014 N 2435-р | 4 998,00 | 4 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Менделеевский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.24 | Реконструкция автодороги "Елабуга - Ижевск - Новоменделеевский химический завод" (2-й этап) | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 73 186,21 | 73 186,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 | Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений регионального значения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 37 091,00 | 37 091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Реализация муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA8E6375D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1025 (с изменениями от 29.04.2015 N 298) | 5 600,00 |  |  |  | 5 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28 | Восстановление объектов уличного освещения в Менделеевском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2014 N 2435-р | 3 835,00 | 3 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие на территории, на которой расположен Кластер, объектов инженерной и социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | 4 577 409,949 | 3 254 763,329 | 664 445,430 | 0,000 | 658 201,190 | 1 005 625,140 | 566 612,140 | 0,000 | 0,000 | 439 013,000 | 267 347,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 267 347,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| городской округ "город Набережные Челны" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BF816977D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1021 (с изменениями от 07.03.2015 N 137), решения Городского Совета муниципального образования города Набережные Челны Республики Татарстан от 19.12.2013 [N 28/5](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E44BD856D798EC46EFB4665d2mEK) "О бюджете муниципального образования города Набережные Челны на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", от 09.12.2014 [N 35/5](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BE846874D3CE66A24A6729d2m7K) "О бюджете муниципального образования города Набережные Челны на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" | 568 341,35 | 300 994,35 |  |  | 267 347,00 | 568 341,35 | 300 994,35 |  |  | 267 347,00 | 267 347,00 |  |  |  | 267 347,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт здания детско-юношеской спортивной школы "Яр Чаллы" в г. Набережные Челны | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.03.2015 N 461-р | 63 400,00 | 63 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ведение системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха г. Набережные Челны | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Мероприятия по подготовке городской свалки твердых бытовых отходов в районе с. Тогаево г. Набережные Челны к закрытию с последующей рекультивацией | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 8 100,00 | 8 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Строительство универсальных спортивных площадок в г. Набережные Челны | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2014 N 2155-р (с изменениями от 20.01.2015 N 59-р) | 31 788,42 | 31 788,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Капитальный ремонт государственного автономного учреждения здравоохранения "Камский детский медицинский центр" (блок "Г" детского стационара) | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.03.2015 N 461-р | 49 497,30 | 49 497,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Замена здания фельдшерско-акушерского пункта "Элеваторная Гора" государственного автономного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 4" г. Набережные Челны | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 3 376,33 | 3 376,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Капитальный ремонт здания государственного автономного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" (подстанция N 1), г. Набережные Челны, п. Зяб, ул. Комарова, д. 34 | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 11 049,08 | 11 049,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Реконструкция стадиона "КАМАЗ", расположенного по пр. Московскому, д. 104 в г. Набережные Челны | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2014 N 2671-р | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Строительство многофункционального центра "Парк "Прибрежный" г. Набережные Челны (в рамках программы "Сельские клубы") | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2014 N 2436-р | 12 927,30 | 12 927,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Создание и обустройство парков и скверов в г. Набережные Челны | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2015 N 39-р | 204 019,03 | 136 012,68 |  |  | 68 006,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования г. Набережные Челны | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2014 N 2292-р | 310 059,33 | 310 059,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Строительство детского сада по пр. Хасана Туфана, д. 13/14, г. Набережные Челны | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 147 457,79 | 147 457,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Строительство детского сада, Сармановский тракт, 17А3-2, г. Набережные Челны | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 147 457,79 | 147 457,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Строительство детского сада в жилом районе "Прибрежный", 36-9-1а, г. Набережные Челны | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 147 457,79 | 147 457,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Строительство детского сада, бульвар Кол Гали, д. 12, 58/14, г. Набережные Челны | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 147 457,79 | 147 457,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Строительство детского сада, жилой район "Яшьлек", ул. Янтарная, д. 29, 65-26, г. Набережные Челны | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 147 457,79 |  | 147 457,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Строительство детского сада, мкр. "Замелекесье", ул. Авангардная, д. 55, комплекс 20, г. Набережные Челны | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 147 457,79 |  | 147 457,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Создание дополнительной группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 85", г. Набережные Челны, пр. Казанский, д. 1, корпус 4 | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 1 493,49 | 1 493,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Создание дополнительной группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 93", г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 64 | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 1 493,49 | 1 493,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов "Меридиан", "Романтики", "Романтик", "Экстрим" и "Камертон" муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей г. Набережные Челны "Детско-подростковое объединение "Подросток" | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.12.2014 N 2920-р | 9 900,00 | 9 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Капитальный ремонт зданий стационара и поликлиники государственного автономного учреждения "Городская больница N 2" в г. Набережные Челны | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.07.2015 N 1586-р | 176 000,00 | 176 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23 | Строительство объектов обеспечения населения питьевой водой в г. Набережные Челны | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.2014 N 2554-р (с изменениями от 31.12.2014 N 2917-р) | 17 200,00 | 17 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елабужский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.24 | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов Елабужского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BF816977D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1021 (с изменениями от 07.03.2015 N 137) | 66 398,49 | 34 861,49 |  |  | 31 537,00 | 66 398,49 | 34 861,49 |  |  | 31 537,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Создание системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха г. Елабуги (включая открытое акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга") | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у пос. Малоречинский Елабужского муниципального района | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 7 897,67 |  | 7 897,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений у н.п. Морты Елабужского муниципального района | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 3 338,40 |  | 3 338,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Строительство универсальных спортивных площадок в Елабужском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2014 N 2155-р (с изменениями от 20.01.2015 N 59-р) | 13 279,29 | 11 366,01 | 1 913,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Замена здания Котловского фельдшерско-акушерского пункта государственного автономного учреждения здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 2 486,02 | 2 486,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Замена здания Анзиркинского фельдшерско-акушерского пункта государственного автономного учреждения здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 2 486,02 | 2 486,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Строительство многофункционального центра в с. Большой Шурняк | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.02.2015 N 311-р | 9 459,00 | 9 459,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.33 | Капитальный ремонт Староюрашского сельского Дома культуры, с. Старый Юраш | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 2919-р | 3 165,20 | 3 165,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.34 | Капитальный ремонт клуба в с. Лекарево | Решение Совета Елабужского муниципального района от 19.02.2015 N 483 "О внесении изменений в решение Совета Елабужского муниципального района от 16.12.2014 N 468 "О бюджете муниципального образования "Елабужский муниципальный район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.35 | Строительство клубов в с. Мальцево и с. Колосовка | Решение Совета Елабужского муниципального района от 19.02.2015 N 483 "О внесении изменений в решение Совета Елабужского муниципального района от 16.12.2014 N 468 "О бюджете муниципального образования "Елабужский муниципальный район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | 5 500,00 |  |  |  | 5 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.36 | Реконструкция школы с. Мурзиха под размещение многофункционального центра | Решение Совета Елабужского муниципального района от 19.02.2015 N 483 "О внесении изменений в решение Совета Елабужского муниципального района от 16.12.2014 N 468 "О бюджете муниципального образования "Елабужский муниципальный район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.37 | Ремонт и реконструкция площади Памяти, г. Елабуга, Елабужский муниципальный район | Решение Совета Елабужского муниципального района от 17.03.2015 N 498 "О внесении изменений в решение Совета Елабужского муниципального района от 16.12.2014 N 468 "О бюджете муниципального образования "Елабужский муниципальный район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | 2 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.38 | Создание и обустройство парков и скверов в Елабужском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2015 N 39-р | 32 709,61 | 21 806,41 |  |  | 10 903,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.39 | Строительство детского сада в г. Елабуге, мкр. 4-5 | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2013 N 2526-р | 147 457,79 |  | 147 457,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подросткового клуба "Спартак" муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр "Барс" Елабужского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 2920-р | 2 250,00 | 2 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.41 | Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Юный строитель" муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр "Барс" Елабужского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.12.2014 N 2698-р (с изменениями от 04.02.2015 N 156-р) | 4 800,00 | 4 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.42 | Строительство объектов обеспечения населения питьевой водой в Елабужском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.2014 N 2554-р (с изменениями от 31.12.2014 N 2917-р) | 8 708,00 | 8 708,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнекамский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.43 | Замена здания Смыловского фельдшерско-акушерского пункта государственного автономного учреждения здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 2 486,02 | 2 486,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.44 | Замена здания Тетвельского фельдшерско-акушерского пункта государственного автономного учреждения здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 2 486,02 | 2 486,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.45 | Строительство Кармалинской врачебной амбулатории государственного автономного учреждения здравоохранения "Камско-Полянская районная больница", с. Кармалы | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 4 918,53 | 4 918,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.46 | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (д. Нижние Челны, п. Троицк) | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.47 | Благоустройство парка Победы и Сквера молодежи в п.г.т. Камские Поляны | [Решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BE8569798EC46EFB4665d2mEK) сессии Нижнекамского муниципального района от 18.12.2014 N 32 | 2 055,00 |  |  |  | 2 055,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.48 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Трамвайная линия пр. Строителей - пр. Мира - ул. Южная" | [Решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BE8569798EC46EFB4665d2mEK) сессии Нижнекамского муниципального района от 18.12.2014 N 32 | 8 332,00 |  |  |  | 8 332,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.49 | Разработка проектно-сметной документации биологических очистных сооружений для н.п. Верхняя Уратьма | [Решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BE8569798EC46EFB4665d2mEK) сессии Нижнекамского муниципального района от 18.12.2014 N 32 | 681,00 |  |  |  | 681,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.50 | Разработка проектно-сметной документации биологических очистных сооружений для д. Благодатная | [Решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BE8569798EC46EFB4665d2mEK) сессии Нижнекамского муниципального района от 18.12.2014 N 32 | 869,00 |  |  |  | 869,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.51 | Установка автономного IP-видеонаблюдения в местах (повторного образования твердых бытовых отходов) на территории Нижнекамского муниципального района | [Решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BE8569798EC46EFB4665d2mEK) сессии Нижнекамского муниципального района от 18.12.2014 N 32 | 700,00 |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.52 | Организация информационно-правового просвещения населения через средства массовой информации, печатные издания, сеть "Интернет" | [Решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BE8569798EC46EFB4665d2mEK) сессии Нижнекамского муниципального района от 18.12.2014 N 32 | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.53 | Создание и обустройство парков и скверов в Нижнекамском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2015 N 39-р | 100 839,84 | 67 226,56 |  |  | 33 613,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.54 | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Нижнекамского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2014 N 2292-р | 88 762,34 | 88 762,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.55 | Строительство детского сада в г. Нижнекамске, мкр. 31 | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 141 660,07 | 141 660,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.56 | Строительство детского сада в с. Городище Нижнекамского муниципального района | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 29 567,60 | 29 567,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.57 | Строительство детского сада в с. Ташлык Нижнекамского муниципального района | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 29 567,60 |  | 29 567,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.58 | Завершение строительства полигона твердых бытовых отходов в г. Нижнекамске | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.59 | Приобретение оборудования - измельчителя твердых бытовых отходов для полигона твердых бытовых отходов г. Нижнекамска | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.60 | Строительство полигона для складирования снега, вывозимого с территории г. Нижнекамска и Нижнекамского промышленного узла, оснащенного плавильными установками и установками для очистки талых стоков | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.61 | Строительство биологических очистных сооружений для с. Верхняя Уратьма Нижнекамского муниципального района | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.62 | Строительство биологических очистных сооружений для д. Благодатная Нижнекамского муниципального района | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.63 | Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в г. Нижнекамске | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.64 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в п.г.т. Камские Поляны | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 1 618,00 | 1 618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.65 | Проведение экспертизы проекта "Корректировка проекта строительства полигона твердых бытовых отходов в п.г.т. Камские Поляны" | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.66 | Восстановление хвойных насаждений лесного массива "Корабельная роща" (лесопарк), количество посадочного материала - 1000 шт./га | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.67 | Восстановление бульвара по пр. Мира | [Решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E45BE846B798EC46EFB4665d2mEK) сессии Нижнекамского муниципального района от 25.04.2013 N 16 | 49 500,00 |  |  |  | 49 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.68 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BF816977D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1021 (с изменениями от 07.03.2015 N 137), [решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7043B48463798EC46EFB4665d2mEK) Нижнекамского районного Совета от 20.12.2012 N 63 "О бюджете Нижнекамского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" | 299 809,79 | 195 302,79 |  |  | 104 507,00 | 299 809,79 | 195 302,79 |  |  | 104 507,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.69 | Организация профильной смены по экологическому образованию и воспитанию в летних школьных лагерях, а также в детских оздоровительных лагерях в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329), [решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BE8569798EC46EFB4665d2mEK) сессии Нижнекамского муниципального района от 18.12.2014 N 32 | 550,00 | 300,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.70 | Организация проведения акций "Чистый город" и "Чистые берега" в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329), [решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7E41BE8569798EC46EFB4665d2mEK) сессии Нижнекамского муниципального района от 18.12.2014 N 32 | 150,00 | 100,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.71 | Ведение системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха г. Нижнекамска | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.72 | Содержание системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.73 | Разработка учебно-методических материалов, адаптированных для открытого и дистанционного экологического образования в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.74 | Строительство универсальных спортивных площадок в Нижнекамском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2013 N 2507-р (с изменениями от 15.05.2014 N 850-р, от 04.08.2014 N 1500-р) | 19 922,14 | 17 734,38 | 2 187,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.75 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Нижнекамске | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081C936ACDC64889C2554327244B6D13626D59939dFm2K) Правительства Российской Федерации от 14 марта 2015 г. N 425-р, распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2014 N 2671-р | 86 000,00 | 50 000,00 | 36 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.76 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Камскополянская средняя общеобразовательная школа N 1" Нижнекамского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2014 N 2671-р | 31 943,60 | 31 943,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.77 | Строительство многофункционального центра с. Верхняя Уратьма (в рамках программы "Сельские клубы") | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2014 N 2436-р | 11 035,50 | 11 035,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.78 | Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов "Олимпия", "Чайка", "Орбита", "Мечта" и "Юный шинник" муниципального бюджетного учреждения "Центр подростковых клубов" Нижнекамского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.12.2015 N 2920-р | 9 000,00 | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.79 | Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения "Детский оздоровительный лагерь "Заря" управления по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.12.2014 N 2698-р (с изменениями от 04.02.2015 N 156-р) | 4 800,00 | 4 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.80 | Строительство объектов обеспечения населения питьевой водой в Нижнекамском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.2014 N 2554-р (с изменениями от 31.12.2014 N 2917-р) | 8 708,00 | 8 708,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тукаевский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.81 | Замена здания Круглопольского фельдшерско-акушерского пункта государственного автономного учреждения "Тукаевская центральная районная больница" | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 3 376,33 | 3 376,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.82 | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (с. Ильбухтино, д. Казиле, д. Кзыл-Байрак, с. Верхний Байлар, д. Бай-Буляк, д. Евлево, п. Нефтебаза, с. Семекеево, п. Кама, д. Бакчисарай) | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.83 | Создание и обустройство парков и скверов в Тукаевском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2015 N 39-р | 14 868,18 | 9 912,12 |  |  | 4 956,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.84 | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Тукаевского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2014 N 2292-р | 23 076,52 | 23 076,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.85 | Создание дополнительной группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад "Тополек", с. Шильнебаш, ул. Школьная, д. 33 | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 1 493,49 | 1 493,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.86 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BF816977D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1021 (с изменениями от 07.03.2015 N 137), [решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7F42BB8169798EC46EFB4665d2mEK) Тукаевского районного Совета от 09.12.2013 N 26/2 "О бюджете Тукаевского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" | 15 237,55 | 8 518,55 |  |  | 6 719,00 | 15 237,55 | 8 518,55 |  |  | 6 719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.87 | Строительство универсальных спортивных площадок в Тукаевском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2014 N 2155-р (с изменениями от 20.01.2015 N 59-р) | 5 466,52 | 5 466,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.88 | Строительство многофункционального центра в п. Комсомолец (в рамках реализации программы "Сельские клубы") | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2014 N 2436-р | 11 035,50 | 11 035,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.89 | Капитальный ремонт Нижнесуыксинского сельского Дома культуры, с. Нижний Суык-Су | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 2919-р | 4 434,17 | 4 434,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.90 | Строительство объектов обеспечения населения питьевой водой в Тукаевском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.2014 N 2554-р (с изменениями от 31.12.2014 N 2917-р) | 21 027,00 | 21 027,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.91 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BF816977D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1021 (с изменениями от 07.03.2015 N 137), [решение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7F40BD856E798EC46EFB4665d2mEK) Совета Заинского муниципального района от 19.12.2013 N 327 "О бюджете Заинского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" | 37 188,20 | 21 204,20 |  |  | 15 984,00 | 37 188,20 | 21 204,20 |  |  | 15 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.92 | Строительство универсальных спортивных площадок в Заинском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2014 N 2155-р (с изменениями от 20.01.2015 N 59-р) | 9 034,84 | 9 034,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.93 | Замена здания Чубуклинского фельдшерско-акушерского пункта государственного автономного учреждения здравоохранения "Заинская центральная районная больница" | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 2 486,02 | 2 486,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.94 | Капитальный ремонт Верхнешипкинской врачебной амбулатории, с. Верхние Шипки Заинского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.95 | Дооснащение медицинским оборудованием и мебелью Верхнешипкинской врачебной амбулатории, с. Верхние Шипки Заинского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 385,56 | 385,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.96 | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов Заинского муниципального района (с. Карманово, с. Шикмамаево, с. Нижнее Бишево, с. Алексеевка, д. Суык-Чишма) | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.97 | Дооснащение медицинским оборудованием и мебелью фельдшерско-акушерского пункта на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тюгеевская средняя общеобразовательная школа" с. Тюгеевка Заинского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 195,93 | 195,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.98 | Строительство многофункционального центра в с. Старый Токмак (в рамках реализации программы "Сельские клубы") | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2014 N 2436-р | 9 459,00 | 9 459,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.99 | Капитальный ремонт Верхнешипкинского сельского Дома культуры, с. Верхние Шипки | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 2919-р | 4 434,17 | 4 434,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.100 | Создание и обустройство парков и скверов в Заинском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2015 N 39-р | 22 261,04 | 14 840,69 |  |  | 7 420,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.101 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Заинского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2014 N 2292-р | 25 569,61 | 25 569,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.102 | Строительство детского сада в г. Заинске | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2013 N 2525-р | 83 358,63 |  | 83 358,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.103 | Создание дополнительной группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад "Красная Шапочка", г. Заинск, ул. Рафикова, д. 4А | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2013 N 2525-р | 1 493,49 | 1 493,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.104 | Капитальный ремонт и укрепление материальной базы клуба по месту жительства "Юность" муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр" Заинского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.12.2014 N 2920-р | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.105 | Капитальный ремонт и укрепление материальной базы детско-подросткового спортивно-технического автомотоклуба "Вираж" муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр" Заинского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.12.2014 N 2920-р | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.106 | Строительство объектов обеспечения населения питьевой водой в Заинском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.2014 N 2554-р (с изменениями от 31.12.2014 N 2917-р) | 8 708,00 | 8 708,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Менделеевский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.107 | Замена здания фельдшерско-акушерского пункта по модульной технологии | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 2 486,02 | 2 486,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.108 | Капитальный ремонт государственного автономного учреждения здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" с приобретением медицинского оборудования и мебели | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2014 N 2485-р | 36 700,00 | 36 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.109 | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов Менделеевского муниципального района (с. Татарский Сарсаз, с. Икское Устье, с. Ижевка) | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014 N 1852-р (с изменениями от 25.10.2014 N 2157-р) | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.110 | Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: г. Менделеевск, ул. Фомина, д. 7, и строительство гаража | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2014 N 2485-р | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.111 | Строительство многофункционального центра в с. Тураево (в рамках реализации программы "Сельские клубы") | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2014 N 2436-р | 9 459,00 | 9 459,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.112 | Строительство детского сада в с. Ижевка Менделеевского муниципального района | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 55 310,90 |  | 55 310,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.113 | Капитальный ремонт здания по ул. Г.Тукая, д. 5 г. Менделеевска под размещение детской образовательной организации | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BA866275D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 N 2525-р | 82 184,61 | 82 184,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.114 | Капитальный ремонт помещений в зданиях общеобразовательных школ Менделеевского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2014 N 2484-р | 22 423,00 | 22 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.115 | Строительство многофункционального центра в д. Сетяково Менделеевского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.03.2015 N 419-р | 8 691,50 | 8 691,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.116 | Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса "Химик" Менделеевского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.12.2014 N 2693-р | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.117 | Создание и обустройство парков и скверов в Менделеевском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2015 N 39-р | 11 855,85 | 7 903,90 |  |  | 3 951,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.118 | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Менделеевского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2014 N 2292-р | 25 563,68 | 25 563,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.119 | Капитальный ремонт государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения "Менделеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида" Менделеевского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2014 N 2292-р | 22 116,00 | 22 116,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.120 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7647BF816977D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 N 1021 (с изменениями от 07.03.2015 N 137), решение Совета Менделеевского муниципального района от 20.12.2012 N 160 "О бюджете Менделеевского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" | 18 649,76 | 5 730,76 |  |  | 12 919,00 | 18 649,76 | 5 730,76 |  |  | 12 919,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.121 | Строительство универсальных спортивных площадок в Менделеевском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2014 N 2155-р (с изменениями от 20.01.2015 N 59-р) | 5 352,48 | 2 854,66 | 2 497,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.122 | Создание системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха г. Менделеевска | [Постановление](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BB836973D3CE66A24A6729d2m7K) Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21.07.2014 N 521, от 24.11.2014 N 904, от 06.12.2014 N 950, от 06.05.2015 N 329) | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.123 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 1" Менделеевского муниципального района | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.07.2015 N 1587-р | 14 980,00 | 14 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.124 | Строительство объектов обеспечения населения питьевой водой в Менделеевском муниципальном районе | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.2014 N 2554-р (с изменениями от 31.12.2014 N 2917-р) | 8 708,00 | 8 708,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Средства, планируемые к выделению в установленном порядке.

Список использованных сокращений:

Кластер - Камский инновационный территориально-производственный кластер.

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение N 2

к Подпрограмме

"Развитие Камского инновационного

территориально-производственного

кластера на 2015 - 2018 годы"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

**ПО РАЗВИТИЮ КАМСКОГО ИННОВАЦИОННОГО**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В РАМКАХ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КАМСКОГО ИННОВАЦИОННОГО**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА**

**НА 2015 - 2018 ГОДЫ"**

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93A458B4B0191FB4E081D73BBAB039839E270A3A7646BE8F6A77D3CE66A24A672927C911A3E7DEF4B4D0DEC2dFm6K) КМ РТ от 16.12.2016 N 940)

(далее - Подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Участники реализации мероприятия | Ресурсы, необходимые для реализации мероприятия, источники их поступления, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | |
| всего | федеральный бюджет [<\*>](#P14190) | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники [<\*>](#P14190) | всего | федеральный бюджет [<\*>](#P14190) | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники [<\*>](#P14190) | всего | федеральный бюджет [<\*>](#P14190) | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники [<\*>](#P14190) | всего | федеральный бюджет [<\*>](#P14190) | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники [<\*>](#P14190) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | ВСЕГО | | 212 812,25 | 158 632,69 | 18 339,39 | 35 840,17 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 161 292,00 | 135 743,50 | 25 548,50 | 0,00 | 161 042,00 | 135 506,00 | 25 536,00 | 0,00 |
| Цель Подпрограммы: Создание условий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности Кластера до мирового уровня | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития Кластера [<\*>](#P14190) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечение текущей деятельности специализированной организации Кластера - ассоциации "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение текущей деятельности ассоциации "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию) | 68 175,07 | 56 180,53 | 11 994,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 |
| Итого по [разделу 1](#P13602) | | | 68 175,07 | 56 180,53 | 11 994,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 |
| Задача 2. Содействие развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров Кластера | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации, в том числе в форме стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций - участников Кластера | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Реализация целевой подготовки кадров по дуальной системе в части организационно-методического и нормативного обеспечения с разработкой профессиональных стандартов и обучением преподавателей и мастеров-наставников, работников предприятий | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), КНИТУ - КХТИ (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 500,00 | 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3. | Организация целевой переподготовки, повышения квалификации и стажировки кадров предприятий и организаций - участников Кластера | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию), КНИТУ - КХТИ (по согласованию), КНИТУ - КАИ (по согласованию), КГЭУ (по согласованию), РИПТиБ (по согласованию), ЦНТИ (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 6 000,00 | 4 750,00 | 250,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4. | Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров по перечню образовательных программ, представленному в Министерство экономического развития Российской Федерации | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 750,00 | 250,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 750,00 | 250,00 | 0,00 |
| 5. | Проведение образовательных тренингов для участников Кластера по управлению инновационной деятельностью | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), КНИТУ - КХТИ (по согласованию), муниципальные образования (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 950,00 | 50,00 | 0,00 | 1 000,00 | 950,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6. | Оказание консультационных услуг в интересах предприятий и организаций - участников Кластера, в том числе в целях внедрения на предприятиях методики по бережливому производству | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), российские, зарубежные и региональные компании в области прогнозирования, инжиниринга и консалтинга - PWC, ООО "Эрнст энд Янг", Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московская высшая школа инжиниринга, К(П)ФУ, РИПТиБ и др. (по согласованию), малые и средние предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 750,00 | 250,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 750,00 | 250,00 | 0,00 |
| 7. | Подготовка управленческих кадров для предприятий и организаций - участников Кластера, в том числе для ОАО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 650,00 | 350,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 650,00 | 350,00 | 0,00 |
| Итого по [разделу 2](#P13640) | | | 7 000,00 | 4 750,00 | 250,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 45 600,00 | 2 400,00 | 0,00 | 48 000,00 | 45 600,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Задача 3. Содействие в продвижении проектов Кластера на российском и зарубежном рынках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Разработка и содействие реализации проектов развития Кластера [<\*>](#P14190), выполняемых совместно двумя и более организациями - участниками Кластера | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Разработка единого программно-аппаратного комплекса по оперативному контролю и учету параметров технологического процесса машиностроительного предприятия | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), ООО "Внедренческий центр "СТИВ" (по согласованию), ИТ-парк г. Набережные Челны (по согласованию), ООО "Новые Литейные Технологии" (по согласованию), ООО "Риэль Инжиниринг" (по согласованию), ЗАО "Спрут - Технология" (по согласованию) | 11 842,11 | 9 350,00 | 492,11 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Проект по созданию и выводу на рынок нового продукта "Система удаленного доступа к программному обеспечению САПР TEAMCENTER" | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), ПАО "КАМАЗ" (по согласованию), ИТ-парк г. Набережные Челны (по согласованию), ООО "Риэль Инжиниринг" (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Развитие отечественных инновационных транспортных систем с высокими экологическими показателями ("Электробус-II") | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), ПАО "КАМАЗ" (по согласованию), ООО "НИИКЭУ" ("Drive Electro") (по согласованию), ОАО "НЕФАЗ" (по согласованию), ООО "КОРА" (по согласованию), ООО "НПО "РОСТАР" (по согласованию) | 19 931,58 | 12 000,00 | 631,58 | 7 300,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Решение задач имитационного моделирования технологических процессов в машиностроении | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Разработка и внедрение комплексной автоматизированной системы управления эффективностью функционирования энергетической инфраструктуры предприятий кластера | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Разработка линии по производству резино-технических изделий | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Исследование и разработка новых литейных алюминиевых сплавов для корпусов осветительных приборов совместно с К(П)ФУ и ООО "Набережночелнинский литейно-механический завод "Магнолия" | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 950,00 | 50,00 | 0,00 | 500,00 | 475,00 | 25,00 | 0,00 |
| 15. | Разработка и производство радиаторов для отвода тепла (литье под высоким давлением) | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 325,00 | 175,00 | 0,00 | 750,00 | 712,50 | 37,50 | 0,00 |
| 16. | Аккредитация испытательной лаборатории Технопарка ФГБОУ ВПО "КНИТУ" на техническую компетентность и независимость | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), Технопарк ФГБОУ ВПО "КНИТУ" (по согласованию) | 17 635,00 | 1 662,50 | 87,50 | 15 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 123,50 | 6,50 | 0,00 | 130,00 | 123,50 | 6,50 | 0,00 |
| Итого по [разделу 3.1](#P13773) | | | 49 408,69 | 23 012,50 | 1 211,19 | 25 185,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 4 630,00 | 4 398,50 | 231,50 | 0,00 | 1 380,00 | 1 311,00 | 69,00 | 0,00 |
| 3.2. Оказание содействия организациям-участникам в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитии кооперации организаций-участников в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Организация российских и зарубежных бизнес-миссий участников Кластера | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 5 000,00 | 4 750,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 28 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 28 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 18. | Организация дней поставщиков для предприятий Кластера | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), АНО "Камский центр кластерного развития СМСП" (по согласованию), Ассоциация машиностроителей города Набережные Челны и Закамского региона (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 1 900,00 | 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 700,00 | 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 700,00 | 300,00 | 0,00 |
| 19. | Исследование возможных угроз экономической и военной безопасности России в случае прекращения импорта отдельных видов продукции химической промышленности с целью определения инвестиционных ниш и привлечения инвесторов в создание импортозамещающих производств на территории Кластера | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по [разделу 3.2](#P13962) | | | 6 900,00 | 5 650,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 34 200,00 | 1 800,00 | 0,00 | 36 000,00 | 34 200,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 3.3. Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций-участников, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Подготовка и проведение международной научно-практической конференции "Партнерство для развития кластеров" с участием ведущих российских и мировых экспертов | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации - участники Кластера (по согласованию) | 5 789,47 | 5 500,00 | 289,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 350,00 | 650,00 | 0,00 | 14 000,00 | 13 300,00 | 700,00 | 0,00 |
| 21. | Организация участия предприятий и организаций Кластера в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровня для предприятий автопрома и производства автокомпонентов | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации автопрома и производства автокомпонентов - участники Кластера (по согласованию) | 9 796,17 | 9 306,36 | 489,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 877,00 | 15 082,00 | 795,00 | 0,00 | 16 877,00 | 16 032,00 | 845,00 | 0,00 |
| 22. | Организация участия предприятий и организаций Кластера в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровня для предприятий нефтехимии и нефтепереработки | Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер" (по согласованию), предприятия и организации автопрома и производства автокомпонентов - участники Кластера (по согласованию) | 9 473,68 | 9 000,00 | 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 385,00 | 24 113,00 | 1 272,00 | 0,00 | 26 385,00 | 25 063,00 | 1 322,00 | 0,00 |
| Итого по [разделу 3.3](#P14037) | | | 25 059,32 | 23 806,36 | 1 252,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 262,00 | 51 545,00 | 2 717,00 | 0,00 | 57 262,00 | 54 395,00 | 2 867,00 | 0,00 |
| Задача 4. Развитие инфраструктуры (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной) Кластера | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Развитие на территориях, на которых расположены территориальные кластеры, объектов инновационной и образовательной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Приобретение оборудования для Дата-центра в здании Второй площадки технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк" в г. Набережные Челны | ИТ-парк г. Набережные Челны (по согласованию) | 5 869,00 | 5 575,55 | 293,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Развитие Центра прототипирования и внедрения отечественной робототехники | АО "Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники" (по согласованию) | 40 900,17 | 30 632,75 | 1 612,25 | 8 655,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Приобретение оборудования для создания независимого центра испытания полимерных материалов и композитов Академии наук Республики Татарстан | Академия наук Республики Татарстан (по согласованию) | 9 500,00 | 9 025,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по [разделу 4](#P14113) | | | 56 269,17 | 45 233,30 | 2 380,70 | 8 655,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Средства, планируемые к выделению в установленном порядке.

Список использованных сокращений:

Кластер - Камский инновационный территориально-производственный кластер;

ЦНТИ - государственное унитарное предприятие Республики Татарстан "Татарстанский центр научно-технической информации";

КНИТУ - КАИ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева - КАИ";

КНИТУ - КХТИ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет";

К(П)ФУ - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет";

РИПТиБ - негосударственное образовательное учреждение "Региональный институт передовых технологий и бизнеса";

КГЭУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет";

ИТ-парк г. Набережные Челны - государственное автономное учреждение "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" (г. Набережные Челны");

АНО "Камский центр кластерного развития СМСП" - автономная некоммерческая организация "Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства";

Технопарк ФГБОУ ВПО "КНИТУ" - Научно-технологический парк федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет";

PWC - АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".